宁波和丰创意广场投资经营有限公司

创庭楼靠江东北路一层拆除复原施工工程

招标文件

招 标 人：宁波和丰创意广场投资经营有限公司

二○一六年四月

招标文件

第一章  投标函

项目名称：宁波和丰创意广场创庭楼靠江东北路一层拆除复原施工工程

根据招标文件要求投标人提供以下技术及商务标资料：

- 商务标包括：

- 报价清单

- 投标人须知响应表

- 其他等。

二、技术标包括：

1、营业执照、税务登记证、资质证书、授权书、授权人身份证复印件（加盖公司公章）。

2、企业情况简介（包括企业近两年相关项目综合业绩、信誉证明材料）

三、声明：

1、招标人向投标人提供的有关现场数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何理解和结论均不负责任，投标人承担踏勘现场的责任和风险。

2、投标人应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、投标文件起讫时间  2016年4月11日-- 2016年4月18日  。投标人务必在2016年4月18日14:00时前进行投标，逾期将做废标处理。

4、联系地址：宁波和丰创意广场和庭楼1210室王工或李主任 电话：87730338/87713816

5、开标时间：暂定2016年4月18日15时，如有变动另行通知。

6、开标地点：和庭楼12层会议室

7、所有投标文件统一封口，签字加盖公章。

2016年4月11日

第二章  项目具体要求

一、总体要求：和丰创意广场创庭楼靠江东北路一层因星巴克招商需要，对原华夏七千年地毯、地砖拆除（恢复到原现浇为止，约为8-10cm）、石膏平顶拆除、原柱子装饰和墙纸拆除、YJV4*70+1*35平米电缆敷设、DN32给水管道安装、二根DN110污废水管道敷设安装、消火栓移位等复原施工。以下投标人须知响应表：

| 序号 | 项目内容 | 说明与要求 | 投标条款是否响应（是、否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后3 天 |  |
| 2 | 垃圾房施工改造工期 | 签订合同后 15天 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 1000元/天 | 投标人必须承诺“是” |
| 4 | 延误合同工期违约金限额 | 合同价款的 3 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 5 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 合同价款的 3 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 合同价款的2 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 合同价款的 1 ％ |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 合同价款的 1 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 9 | 安全文明施工费 | 由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按市区一般工程考虑并按“浙建站计﹝2013﹞64号”调整；提前竣工增加费不计，夜间施工增加费不计。 |  |
| 10 | 工程定位复测费 |  |  |
| 10 | 提前竣工增加费 |  |  |
| 12 | 其他施工组织措施费 |  |  |
| 13 | 工程质保期 | 验收合格后二年 | 投标人必须承诺“是” |
| 14 | 工程免费维保期 | 验收合格后二年 | 投标人必须承诺“是” |
| 15 | 工程质保金额 | 结算价款的 5 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 16 | 是否同意按邀标文件其它内容 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“是” |
| 17 | 是否同意合同协议条款及合同附件格式 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“是” |
| 注：投标单位必须响应投标响应条款中的“投标人必须承诺“是””，不得有更改或是偏离，否则做废标处理。 |  |  |  |

二、投标金额要求：创庭楼靠江东北路一层拆除复原施工工程预算资金5.09万元内，并作为招标控制价工程以包工包料承包方式，投标方需提供工程总报价以及具体设备材料人工等费用清单。（设备材料规格等清单作为竣工验收依据）

第三章  评标细则

一、评标依据

《宁波和丰创意广场创庭楼靠江东北路一层拆除复原施工工程招标文件》。

二、评标组织：

宁波和丰创意广场投资经营有限公司招标领导小组。

三、投标书响应性的确定

1、首先确定投标单位是否满足招标文件规定的资格标准。

2、审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求。

3、对符合上述1、2款的投标书进行细评。

四、评标程序：

主持人按下列程序进行开标：

1、宣布开标纪律；

2、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

3、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；按照投标人须知前附表规定；

4、检查投标文件的密封情况；

5、按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

6、设有标底的，公布标底；

7、按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

8、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

9、开标结束。

五、评标内容

商务标评审，最后宣布最终评审结果。

1、资格符合性审查

不符合投标人资格要求的，作废标处理，不进入商务标评审。

2、评审

2.1、本工程预算价为5.09万元以内，作为招标控制价。

2.2、投标人的投标报价超过招标控制价的，其投标作废标处理。

2.3、投标报价精确至元。

2.4、对有效投标人的商务标进行评审。

2.5、报名参加投标的单位不足三家，则此次招标作自动流标处理，招标人将流标事宜以电话形式通知已报名参加投标的单位。

3、确定中标人

开标结束后，若无异议，招标人应当当场确定中标单位。以综合报价最低价为中标单位。如中标单位在投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的，或放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

六、评分细则

评分细则

| 投标单位 分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务标得分100分 | 进入商务标评审的所有有效报价中的最低报价 |  |  |  |  |
| 总分100分 | 评标总得分 |  |  |  |  |
| 中标单位： |  |  |  |  |  |

注：1、如遇商务标报价相同（单项报价无法判断最低价的以合计总价为准），则由抽签决定。

2 、本评标办法的解释权归招标人所有。

评委签名：                                           时间：

第四章  附件

一、商务标

1、《投标报价一览表》

2、《投标人须知响应表》

二、技术标：

3、《投标申请表》

4、《授权书》

三、其他

5、报价文件的外包装封面格式

6、投标报价一览表

附件一：投标报价一览表

工程名称：

| 编号 | 工程项目 | 单位 | 工 程 造 价 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 1 | 地砖拆除 | M2 |  | 254.64 |  |  |  |
| 2 | 地毯拆除 | M2 |  | 254.64 |  |  |  |
| 3 | 墙纸拆除 | M2 |  | 89.88 |  |  |  |
| 4 | 平顶拆除 | M2 |  | 254.64 |  |  |  |
| 5 | 给水管安装 | M |  | 100 |  |  | 含水表、水龙头 |
| 6 | 污水管安装 | M |  | 40 |  |  | 污废水单独设置DN110排水管二条，含石材损坏维修、成品保护。 |
| 7 | 电缆安装 | M |  | 115 |  |  | 含电表安装、铜鼻子、成品配电箱、人工费。 |
| 8 | 消火栓移位 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 管理费5% |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金8% |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

1.上述报价应包含投标单位履行合同或与合同相关联的全部费用、开支、税费及其它支出的所有费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

投标人须知响应表

| 序号 | 项目内容 | 说明与要求 | 投标条款是否响应（是、否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后3 天 |  |
| 2 | 垃圾房施工改造工期 | 签订合同后 15天 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 1000元/天 | 投标人必须承诺“是” |
| 4 | 延误合同工期违约金限额 | 合同价款的 3 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 5 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 合同价款的 3 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 合同价款的2 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 合同价款的 1 ％ |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 合同价款的 1 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 9 | 安全文明施工费 | 由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按市区一般工程考虑并按“浙建站计﹝2013﹞64号”调整；提前竣工增加费不计，夜间施工增加费不计。 |  |
| 10 | 工程定位复测费 |  |  |
| 10 | 提前竣工增加费 |  |  |
| 12 | 其他施工组织措施费 |  |  |
| 13 | 工程质保期 | 验收合格后二年 | 投标人必须承诺“是” |
| 14 | 工程免费维保期 | 验收合格后二年 | 投标人必须承诺“是” |
| 15 | 工程质保金额 | 结算价款的 5 ％ | 投标人必须承诺“是” |
| 16 | 是否同意按邀标文件其它内容 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“是” |
| 17 | 是否同意合同协议条款及合同附件格式 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“是” |
| 注：投标单位必须响应投标响应条款中的“投标人必须承诺“是””，不得有更改或是偏离，否则做废标处理。 |  |  |  |

附件3：投标申请表

投标申请项目名称：

| 企业全称 |  |  |  | 法定代表人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 注册： |  |  |  |  |
|  | 驻甬： |  |  |  |  |
| 企业营业 执照登记号 |  |  |  | 注册资本金 (万 元) |  |
| 交易代表人 | 姓名 |  |  | 手机号码 |  |
| 附 件 清 单 | □经年检合格的企业营业执照副本 □ 其他资料： |  |  |  |  |
| 申 请 人 |  |  |  |  |  |
| 声明：我单位对上述内容和提供的资料原件及复印件的真实性负责。如有虚假，愿意放弃中标资格，并接受相关行政处罚。 法定代表人或委托代理人(签名)： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件4：授 权 书

本授权书声明：（公司名称） 的　（被授权人的姓名、职务）为本公司合法代理人，就（招标项目），以本公司的名义签署投标书、与招标人进行谈判、签署合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委权，特签字如下，以资证明。

投标人：（公章）

授权人（法人）：（公章）

代理人：（签字）

地址：

日期：_______年_______月________日

附件5：报价文件的外包装封面格式

报价文件

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日